**Opgave-tjekliste til entreprenør baseret på klausulen**

1. **Sikring af lærlingeandel**

* Sikre, at mindst 14% af det lærlingerelevante arbejde udføres af lærlinge i henhold til lærlingekravet.
* Justere antallet af lærlinge proportionalt med ændringer i entreprisesummen.

1. **Indgåelse af uddannelsesaftaler**

* Indgå uddannelsesaftaler med lærlinge som led i godkendte uddannelsesforløb.
* Hvis behovet opstår, indgå aftaler med lærlinge fra andre EU-lande under tilsvarende uddannelsesordninger.

1. **Rekruttering af lærlinge**

* Kontakte den lokale erhvervsskole og høre, om de kan hjælpe med at finde en lærling.
* Opslå læreplads på Lærepladsen.dk eller lave et opslag på SoMe, fx Facebook, Instagram.

1. **Udarbejdelse og vedligeholdelse af lærlingeplan**

* Udfylde en lærlingeplan, der viser, hvordan lærlingeklausulen vil blive opfyldt.
* Fremsende lærlingeplanen til bygherren og opdatere den ved ændringer.
* Indarbejde lærlingeplanen som fast punkt på byggemøder.

1. **Rapportering og dokumentation**

* Dokumentere, at lærlingekravene er overholdt ved arbejdets afslutning og på bygherrens anmodning.
* Orientere bygherren straks ved forventede ændringer, der påvirker lærlingeplanen.

1. **Koordinering og dialog**

* Udpege en kontaktperson/lærlingeansvarlig til at koordinere lærlingeindsatsen, herunder udfyldning af lærlingeplaner og samarbejde med erhvervsskoler.
* Deltage i opstartsmøde arrangeret af bygherren for at drøfte lærlingeindsatsen.

1. **Lærlingeskilte**

* Udarbejde, opsætte og vedligeholde lærlingeskilte, der viser antallet af lærlinge på byggepladsen.

1. **Håndtering af misligholdelse**

* Redegøre for manglende opfyldelse af lærlingekravet, hvis påtalt af bygherren.

1. **Samspil med boligsociale planer**

* Eventuelt samarbejde med boligsociale helhedsplaner om rekruttering af lokale lærlinge.

1. **Statusmøder og løbende opfølgning**

* Deltage i statusmøder med bygherren for at redegøre for overholdelsen af lærlingeklausulen.
* Sikre, at lærlingeindsatsen drøftes og dokumenteres løbende i hele kontraktperioden.